工事標準請負契約約款第２５条第６項に伴う実施フロー

期限等                  手続き項目　　　　　　　　様式　　　　　　備　　考

別紙

７日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　様式１－１ 受注者からの請求

以内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　様式１－２ 発注者からの請求

別紙

１４日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　様式２　発注者から受注者に通知

以内

・変更設計

・出来形確認

・残工事量算定

・スライド額（案）算定

１４日

以内

２ヶ月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　別紙

以上　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　様式３－１受発注者で協議書取り交わし

様式３－２

精算変更時点で行うことができる

（別紙様式１－１）

令和　　年　　月　　日

珠洲市長

受注者

代表者名

珠洲市建設工事標準請負契約約款第２５条第６項に基づく

請負代金額の変更について（請求）

令和　　年　　月　　日付けで契約締結した下記工事については、労務単価等の変動により、珠洲市建設工事標準請負契約約款第２５条第６項の規定に基づき請負第金額の変更を請求します。

記

１．工 事 名

２．工事場所

３．請負代金額    　　　　　　　　　　　　　円

４．工　　　期    　令和　　年　　月　　日から

令和　　年　　月　　日まで

５．希望基準日    　令和　　年　　月　　日

６．変更請求概算額                　　　　  円

７．概算残工事請負代金額　　　　　          円

概算残工事請負代金額とは、請負代金額から希望基準日における出来形

部分に相応する請負代金額を控除した額

（上記、６、７については内訳書を提出すること　様式は任意）

（変更請求概算額＞概算残工事請負代金額×１．０％　の場合のみインフレスライド適用可能）

＊今回の請求は、あくまで概算額であり、精査の結果、請求額が変更となっても問題ない。

（別　添）

令和　　年　　月　　日

珠洲市長

受注者

住所

氏名

承　　諾　　書

令和　　年　　月　　日付けで協議のありました、下記工事に係る珠洲市建設工事標準請負契約約款第２５条第７項によるスライド協議変更額に異存ありませんので、承諾します。

記

１．工事名

２．工事場所

３．スライド変更金額　　（増）￥

うち、取引に係わる消費税及び地方消費税額　　￥

４．基　準　日　　　　　　　令和　　年　　月　　日

# Text boxes

請　求　日

スライド額協議開始日の通知

基　準　日

スライド額協議開始

スライド額確定

スライド変更契約

工　期　末